Planification initiale

* Création du planning, documents et appréhension de l’environnement de travail

**→ 08.02.2018**

* Conception des maquettes et scénarios

**→ 16.02.2018**

* Réalisation
  + Interface utilisateur

**→ 02.03.2018**

* + Première page de l’application, qui permet de gérer son profil

**→ 16.03.2018**

* + Deuxième page de l’application, qui permet de filtrer les personnes et de les « swiper »

**→ 29.03.2018**

* Test

**→ 18.02.2018**